**ПРОЕКТ**

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

**Темрюкского городского поселения**

Темрюкского района

**«Формирование комфортной городской среды Темрюкского городского поселения Темрюкского района» на 2018-2022 годы**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Темрюкского городского поселения**

**Темрюкского района «Формирование комфортной городской среды Темрюкского городского поселения Темрюкского района»**

**на 2018-2022 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Темрюкского городского поселения Темрюкского района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства |
| Участники муниципальной программы | Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района, заинтересованные лица (собственники помещений многоквартирных домов, коммерческие и некоммерческие предприятия, организации). |
| Цели муниципальной программы | Комплексное повышение уровня комфорта городской среды на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района |
| Задачи муниципальной программы | Развитие системы комфортной среды Темрюкского городского поселения Темрюкского района |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Площадь благоустроенных общественных территорий, количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов |
| Этапы и сроки  реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет 1059,1 тыс. рублей, в том числе:  федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;  краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;  бюджет Темрюкского городского поселения Темрюкского района – 1059,1 тыс.руб.  В 2018 году - бюджет Темрюкского городского поселения Темрюкского района –1059,1 тыс.руб.  В 2019 году - 0,0 тыс.руб.  В 2020 году - 0,0 тыс.руб.  В 2021 году - 0,0 тыс.руб.  В 2022 году - 0,0 тыс.руб. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Заместитель главы Темрюкского городского поселения Темрюкского района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства и заместитель главы Темрюкского городского поселения Темрюкского района, курирующий вопросы финансов, бюджета и экономического развития, Совет Темрюкского городского поселения Темрюкского района. |

**1. Характеристика системы комфортной среды Темрюкского городского**

**поселения Темрюкского района, содержание проблемы и обоснование**

**необходимости её решения программным методом**

Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Формирование комфортной городской среды Темрюкского городского поселения Темрюкского района» на 2018-2022 годы (далее по тексту Программа) является основной для реализации мероприятий по повышению уровня благоустройства территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района, в частности парков, скверов, территорий многоквартирных домов.

По состоянию на 1 июня 2017 года жилищный фонд на территории Темрюкского городского поселения насчитывает 184 дома многоквартирных жилых дома. На сегодняшний день дворовые территории нуждаются в ремонте дворовых проездов, а также обустройстве спортивными и детскими площадками.

Количество общественных территорий подлежащих благоустройству - 11.

Система благоустройства территории города нуждается в постоянном обслуживании, ремонте, реконструкции, строительстве новых объектов и модернизации.

Одним из факторов сдерживания темпов развития системы благоустройства в Темрюкском городском поселении является недостаточность объёмов финансирования мероприятий.

Сложившаяся ситуация препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития поселения.

Решение организационно-методических, экономических и правовых проблем в сфере благоустройства Темрюкского городского поселения требует использования программно-целевого метода.

**2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации Программы**

Выбор целей и задач Программы основывается на приоритетных направлениях, по стратегическому развитию Темрюкского городского поселения.

Целью Программы является комплексное повышение уровня комфорта городской среды на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района.

Задача Программы - развитие системы комфортной среды Темрюкского городского поселения Темрюкского района.

Адресный перечень дворовых территорий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории | Года реализации |
| 1 | г. Темрюк, ул. Ленина, 98 | 2019 |
| 2 | г. Темрюк, ул. Ленина, 100 | 2019 |
| 3 | г. Темрюк, ул. Октябрьская, 135 | 2019 |
| 4 | г. Темрюк, ул. Ленина, 69 | 2019 |
| 5 | г. Темрюк, ул. Ленина, 73 | 2019 |
| 6 | г. Темрюк, ул. Ленина, 71 | 2019 |

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка, замена скамеек, урн для мусора.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- автомобильных парковок;

- высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников;

- устройство, ремонт, тротуаров;

- возведение, замена ограждений и бордюров;

- иные виды работ.

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по

благоустройству.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории | Года реализации |
| 1 | г.Темрюк, парк им.Пушкина | 2019 |
| 2 | г.Темрюк, сквер им. Ленина | 2019 |
| 3 | г.Темрюк, территория прилегающая к ул.Карла Маркса, 151 | 2019 |
| 4 | г.Темрюк, парк им. Куемжиева | 2020 |
| 5 | г.Темрюк, ул.Степана Разина, 46-б | 2020 |
| 6 | Общественная территория, прилегающая к зданию клуба в г.Темрюке по пер. им. Дуси Виноградовой, 1 | 2020 |
| 7 | г.Темрюк, пер.Песочный | 2020 |
| 8 | г.Темрюк, место массового отдыха в районе МКД по ул.Ленина, 79 | 2021 |
| 9 | г.Темрюк, место массового отдыха в районе спортивного комплекса по ул.Юбилейная | 2021 |
| 10 | г.Темрюк, прилегающая территория к МКД по ул.Ленина, 96 | 2022 |
| 11 | г.Темрюк, детская площадка в районе МКД по ул.Ленина, 100 | 2022 |

Перечень работ по благоустройству общественной территории:

- устройство специального резинного покрытия, приобретение, установка и замена игрового оборудования, установка урн и скамеек, озеленение, обустройство тротуаров, установка декоративного ограждения.

Действие настоящей Программы рассчитано на 2018-2022 годы.

Все мероприятия планируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В Программе предусмотрено наличие нескольких этапов с определением характера работ во время этого периода и в случае необходимости его корректировки:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.  изм | Ста-тус | Значение показателей | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | Итого |
| 1. | Программа «Формирование комфортной городской среды» | | | | | | | | | |
| 2.1. | Площадь благоустроенных общественных территорий | га | 3 |  | 3,5 |  |  | |  |  |
| 2.2. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | шт | 3 |  | 6 |  |  | |  |  |

На отдельных листах

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наимено-  вание мероприятия | Источ-ники финан-сирова-ния | Объем финан-сирова-ния, всего (тыс. руб.) | В том числе  по годам | Непосред-ственный результат реализа-  ции  мероприя-  тия | Заказчик, главный распорядитель (распоря-дитель) бюдже-тных средств, исполнитель | |
| 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Цель - комплексное повышение уровня комфорта городской среды на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района | | | | | | |
| 1.1 | Задача - развитие системы комфортной среды Темрюкского городского поселения Темрюкского района | | | | | | |
| 1.1.1 | Реализация мероприятий Программы «Формирование комфортной городской среды" | всего |  |  | благоустройство общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов | Администра-ция Темрюк-ского городского поселения Темрюкского района | |
| 1.1.1.1 | проведение мероприятий по благоустройству общественной территории: | всего |  |  | повышение уровня благоустройства общественной территории  благоустройство общественных территорий | Администра-ция Темрюк-ского городского поселения Темрюкского района | |
| федеральный бюджет |  |  |
| краевой бюджет |  |  |
| местный бюджет |  |  |
| 1.1.1.2 | проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по адресу: | всего |  |  | благоустройство территорий многоквартирных домов, улучшение комфортного проживания жителей, эстетического и санитарного состояния дворовых территорий | Администра-ция Темрюк-ского городского поселения Темрюкского района | |
| федеральный бюджет |  |  |
| краевой бюджет |  |  |
| местный бюджет |  |  |
| 1.1.2 | проведены экспертизы определения сметной стоимости | всего |  |  | благоустройство территорий многоквартирных домов, улучшение комфортного проживания жителей, эстетического и санитарного состояния дворовых территорий | | Администра-ция Темрюк-ского городского поселения Темрюкского района |
| местный бюджет |  |  | благоустройство территорий многоквартирных домов, улучшение комфортного проживания жителей, эстетического и санитарного состояния дворовых территорий | | Администра-ция Темрюк-ского городского поселения Темрюкского района |
| 1.1.3 | Выполнение топографической съемки земельных участков | всего |  |  | благоустройство территорий многоквартирных домов, улучшение комфортного проживания жителей, эстетического и санитарного состояния дворовых территорий | | Администра-ция Темрюк-ского городского поселения Темрюкского района |
| местный бюджет |  |  |

**4. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работ | Единица измерения | Единичная расценка, руб. |
| 1 | Ремонт внутриквартального дворового проезда с фрезерованием верхнего слоя и асфальтобетонным покрытием (без бордюра) | 1 кв.м. | 1090.00 |
| 2 | Поднятие горловины колодца (без стоимости люка) | 1 шт. | 2500.00 |
| 3 | Установка скамейки | 1 шт. | 350.00 |
| 4 | Стоимость скамейки | 1 шт. | 15000.00 |
| 5 | Установка урны для мусора | 1 шт. | 140.00 |
| 6 | Стоимость урны для мусора | 1 шт. | 3500.00 |
| 8 | Бордюр дорожный | 1 шт. | 300.00 |
| 9 | Бордюр садовый | 1 шт. | 200.00 |

**5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы**

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, краевого, местного бюджетов, а также посредством трудового участия собственников помещений, расположенных в многоквартирных домах, коммерческих и некоммерческих предприятий, организаций (далее - заинтересованные лица), в порядке установленном приложении №1 Программы.

Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству осуществляется в том числе в форме субботника.

Прогнозируемый объем финансирования Программы 1059,1 тыс.руб.

Средства на реализацию мероприятий Программы выделяются из федерального, краевого бюджета и бюджета Темрюкского городского поселения Темрюкского района из расчёта:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник финансирования** | **В т.ч. по годам**  **(тыс. руб.)** | | | | |
| **2018 г.** | **2019г.** | **2020г.** | **2021г.** | **2022г.** |
| **1** | **2** |  |  |  |  |
| Бюджет Темрюкского  городского поселения  Темрюкского района | 1059,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**6. Методика оценки эффективности реализации Программы**

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по принципу сопоставления фактически достигнутых целевых показателей с плановыми на конец отчётного периода и в целом за весь период реализации настоящей Программы.

Последовательная реализация Программы позволит достичь следующих результатов:

- увеличение уровня эстетической и доступной городской среды;

- улучшение экологических условий в городе и совершенствование эстетического облика городской застройки.

**7. Механизм реализации Программы**

**и контроль её выполнения**

Реализация Программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Текущее управление Подпрограммой осуществляется администрацией Темрюкского городского поселения Темрюкского района (далее - Администрация).

Администрация осуществляет:

- организацию выполнения Программы, эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделяемых на ее реализацию;

- финансирование Программы из местного бюджета в объемах, предусмотренных Подпрограммой;

- мониторинг хода реализации Программы и информационно-аналитическое обеспечение процесса ее реализации;

Реализация Программы осуществляется на основе муниципального контракта, заключаемого Администрацией с исполнителем мероприятий, выбранным по результатам конкурсного отбора.

Контроль за выполнением муниципальной Программы осуществляют:

- заместитель главы Темрюкского городского поселения Темрюкского района курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, заместитель главы Темрюкского городского поселения Темрюкского района курирующий вопросы финансов, бюджета и экономического развития и Совет Темрюкского городского поселения Темрюкского района.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом разработанных технико-экономических обоснований и утвержденных расходов местного бюджета.

Заместитель главы

Темрюкского городского поселения

Темрюкского района В.В. Отрошко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

Темрюкского городского поселения

Темрюкского района

«Формирование комфортной городской среды Темрюкского городского поселения Темрюкского района» на 2018-2022 годы

**Порядок и форма**

**трудового участия граждан в выполнении работ по**

**благоустройству дворовых территорий, общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах в рамках Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Формирование комфортной городской среды Темрюкского городского поселения Темрюкского района» на 2018-2022 годы**

1.Общие положения

1.Настоящий Порядок регламентирует трудовое участие граждан в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах в рамках Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Формирование комфортной городской среды Темрюкского городского поселения Темрюкского района» на 2018-2022 годы (далее – Порядок).

1.1.Под формой трудового участия понимается трудовая деятельность граждан, собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству и всех заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах в рамках минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству.

2.Организация трудового участия

2.1.Организация трудового участия осуществляется гражданами, собственниками помещений в многоквартирных домах в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

2.2.Организация трудового участия жителей Темрюкского городского поселения Темрюкского района в благоустройстве общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, осуществляется на основании заявок о включении общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2022 годах, в рамках Программы Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022годы.

Трудовое участие - выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта), которое измеряется в человеко часах, а также предоставление строительных материалов, техники и так далее; обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников. Доля трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и (или) дополнительному перечню определяется на общем собрании собственников помещений, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2.3 Организация трудового участия граждан в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018 году подтверждается документально в зависимости такого участия. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятий с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятий с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

2.4. Фото, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района размещает на официальном сайте администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района.

Заместитель главы

Темрюкского городского поселения

Темрюкского района В.В. Отрошко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

Темрюкского городского поселения

Темрюкского района

«Формирование комфортной городской среды Темрюкского городского поселения Темрюкского района» на 2018-2022 годы

**ПОРЯДОК**

**включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой**

**территории в программу Темрюкского городского поселения**

**Темрюкского района «Формирование комфортной городской среды Темрюкского городского поселения Темрюкского района»**

**на 2018-2022 годы**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в программу Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Формирование комфортной городской среды Темрюкского городского поселения Темрюкского района» на 2018-2022 годы (далее – Порядок) разработан в целях реализации Программы и определяет условия и критерии отбора дворовых территорий (далее – отбор дворовых территорий) для формирования адресного перечня дворовых территорий на проведение работ по благоустройству дворовых территорий на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района на 2018-2022 годы (далее по тексту - перечень дворовых территорий).

2.Порядок рассмотрения предложений граждан

2.1. Для обобщения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу утверждена общественная комиссия, в состав которой включаются представители администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района, ООО «Жилищная компания», МБУ «ОСЦ», депутатов Совета Темрюкского городского поселения Темрюкского района и депутатов Совета муниципального образования Темрюкский район.

2.2. Предложения граждан, поступающие в общественную комиссию, подлежат обязательной регистрации.

2.3.На основании поступивших заявок, протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме администрацией Темрюкского городского поселения Темрюкского района формируется:

- адресный перечень дворовых территорий, сформированный в соответствии с предложениями по проекту Программы, поступивших в рамках общественного обсуждения проекта программы, для дальнейшего включения в Программу;

-адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, сформированный в соответствии с предложениями по проекту Программы на 2018-2022 годы, поступивших в рамках общественного обсуждения проекта программы, для дальнейшего включения в Программу.

2.4.Вышеуказанные адресные перечни подлежат обязательному размещению на официальном сайте администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района.

Заместитель главы

Темрюкского городского поселения

Темрюкского района В.В. Отрошко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

Темрюкского городского поселения

Темрюкского района

«Формирование комфортной городской среды Темрюкского городского поселения Темрюкского района» на 2018-2022 годы

**Порядок**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, для включения в программу Темрюкского городского поселения**

**Темрюкского района «Формирование комфортной городской среды Темрюкского городского поселения Темрюкского района»**

**на 2018-2022 годы**

**1.Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования, их утверждение в рамках реализации Программы (далее – Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории или территории общего пользования, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

**2.Разработка дизайн-проекта**

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района и территорий общего пользования поселения, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства Темрюкского городского поселения Темрюкского района, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района осуществляется заинтересованными лицами, а территории общего пользования поселения осуществляется администрацией Темрюкского городского поселения Темрюкского района (далее – администрация).

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных администрацией Темрюкского городского поселения Темрюкского района и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

**3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта**

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, администрация уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта.

3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома с собственниками инженерных сетей, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется администрацией в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта.

3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

3.5. Дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования утверждается в одном экземпляре и хранится в администрации.

Заместитель главы

Темрюкского городского поселения

Темрюкского района В.В. Отрошко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе

Темрюкского городского поселения

Темрюкского района

«Формирование комфортной городской среды Темрюкского городского поселения Темрюкского района» на 2018-2022 годы

**Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовых территориях многоквартирных домов, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование изделия | Визуализация | Цена изделия. (руб.) | Стоимость доставки и монтажа. (руб.) |
| Скамейка |  | 10000,00 | 350,00 |
| Урна для мусора |  | 3500,00 | 140,00 |
| Урна для мусора уличная (парковая) | http://xn--80aaff7adzqq.xn--p1ai/assets/cache/images/urna/uml-2/x-img_2526.54d.jpg | 5 700,00 | 140,00 |
| Урна для мусора металлическая круглая с крышкой |  | 1 475,00 | 140,00 |
| Урна | Урна уличная | 1 200,00 | 140,00 |
| Скамья |  | 13 616,67 | 350,00 |
| Скамья | Скамья детская | 4 200,00 | 350,00 |
| Качели на брусе Кч-4 |  | 18700,0 | 1870,0 |
| Карусель КР-3 |  | 23000,0 | 2300,0 |
| Домик малый Избушка 1 |  | 24840,0 | 2484,0 |
| Песочница "Макси" |  | 9900,0 | 990,0 |
| ДИК-8 (Детский игровой комплекс) |  | 117 600,0 | 11760,0 |
| ДИК-3  (Детский игровой комплекс) | &Dcy;&iecy;&tcy;&scy;&kcy;&icy;&jcy; &ucy;&lcy;&icy;&chcy;&ncy;&ycy;&jcy; &icy;&gcy;&rcy;&ocy;&vcy;&ocy;&jcy; &kcy;&ocy;&mcy;&pcy;&lcy;&iecy;&kcy;&scy; | 63300,0 | 6330,0 |

Заместитель главы

Темрюкского городского поселения

Темрюкского района В.В.Отрошко