АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от          21.11.2016_______                                                         №     _1493_

город Темрюк

О внесении изменений в постановление администрации Темрюкского            городского поселения Темрюкского района от 5 октября 2015 года № 1063           «Об утверждении муниципальной программы «Использование арендных платежей Темрюкского городского поселения Темрюкского района по ЭСО филиала АО «НЭСК-электросети» «Темрюкэлектросеть»

на 2016 - 2018 годы»

В целях технического перевооружения и реконструкции объектов линий электропередач и иной инфраструктуры, для более качественного предоставления услуг населению по электроснабжению  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Темрюкского            городского поселения Темрюкского района от 5 октября 2015 года № 1063           «Об утверждении муниципальной программы «Использование арендных платежей Темрюкского городского поселения Темрюкского района по ЭСО филиала АО «НЭСК-электросети» «Темрюкэлектросеть»  на 2016 - 2018 годы» следующие изменения:

1)  в 1 разделе паспорта программы «Паспорт муниципальной программы» определение «Цели и задачи программы» изложить в новой редакции: «проведение работ по техническому перевооружению и реконструкции объектов муниципального электросетевого комплекса Темрюкского городского поселения Темрюкского района»;

2) во 2 разделе Программы «Содержание» пункт 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции: «Система программных мероприятий представлена следующими направлениями:

- строительство, расширение, реконструкция и техническое перевооружение объектов муниципального электросетевого комплекса Темрюкского городского поселения Темрюкского района за счет арендных платежей 2016 года:

| № п/п | Наименование мероприятия | Необходимый объем финансирования, тыс. руб. | Планируется реконструировать электрических сетей, км | Планируется реконструировать сооружений систем энергоснабжения, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Реконструкция воздушной линии-10кВ фидер Т-5 (93 ж/б опоры, провод А-70) г.Темрюк, ул.К.Маркса (инв.№151), от опоры №3 до опоры №101 | 5940,9 |  |  | 4,5 |  |  | - |  |  |
| 2. | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ КТП-Т12-876, г.Темрюк, ул.Черноморская-пер.Песчаный (инв. №558) | 575,2 |  |  | - |  |  | 1 |  |  |
| 3. | Строительство трансформаторной подстанции 250/10/0,4 кВ западнее г.Темрюк (район опоры №222/21 | 686,5 |  |  | - |  |  | 1 |  |  |
| 4. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-Т8-781 г.Темрюк, ул.Восточная | 594,1 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 4. | Проектно-изыскательские работы, в том числе: |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 4.1 | Реконструкция воздушной линии-10 кВ фидер Т-5(93 ж/б опоры, провод А-70) г.Темрюк, ул.К.Маркса (инв.№151), от опоры №3 до опоры №101 | 191,3 |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 4.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ фидер 2 от ТП-Т5-67, г.Темрюк, ул.Первомайская, (инв.№346) | 66,5 |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 4.3 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ КТП-Т12-876, г.Темрюк, ул.Черноморская-пер.Песчаный (инв. №558) | 32,5 |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 5. | Технический надзор, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.1 | Строительство трансформаторной подстанции 250/10/0,4 кВ западнее г.Темрюк (район опоры №222/21 | 6,9 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 5.2 | Реконструкция воздушной линии-10кВ фидер Т-5 (93 ж/б опоры, провод А-70) г.Темрюк, ул.К.Маркса (инв.№151), от опоры №3 до опоры №101 | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ фидер 2 от ТП-Т5-67, г.Темрюк, ул.Первомайская, (инв.№346) | 7,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ КТП-Т12-876, г.Темрюк, ул.Черноморская-пер.Песчаный (инв. №558) | 5,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-Т8-781 г.Темрюк, ул.Восточная | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Реконструкция электрических сетей и оборудования |  | 7800,0 | 7800,0 |  | 3,0 | 3,58 |  | 2 | 3 |
|  | ВСЕГО: | 8194,3 | 7800,0 | 7800,0 | 5,0 | 3,0 | 3.58 | 3 | 2 | 3 |

- строительство, расширение, реконструкция и техническое перевооружение объектов муниципального электросетевого комплекса Темрюкского городского поселения Темрюкского района за счет арендных платежей 2015 года:

| № п/п | Наименование мероприятия | Необходимый объем финансирования, тыс. руб. | Планируется реконструировать электрических сетей, км | Планируется реконструировать сооружений систем энергоснабжения, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ фидер 2 от ТП-Т5-67, г.Темрюк, ул.Первомайская, (инв.№346) | 763,5 |  |  | 1,17 |  |  | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-Т8-781 г.Темрюк, ул.Восточная | 197,3 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 2. | Проектно-изыскательские работы, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство трансформаторной подстанции 250/10/0,4 кВ западнее г.Темрюк (район опоры №222/21 | 55,4 |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  | ВСЕГО: | 1016,2 |  |  | 1,67 |  |  |  |  |  |

2.  Считать утратившими силу:

1) Постановление администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 21 марта 2016 года № 328 «О внесении изменений в постановление администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 5 октября 2015 года № 1063 «Об утверждении муниципальной программы «Использование арендных платежей Темрюкского городского поселения Темрюкского района по ЭСО филиала АО «НЭСК-электросети» «Темрюкэлектросеть» на 2016 - 2018 годы»;

2)  Постановление администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 02 июня 2016 года № 649 «О внесении изменений в постановление администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 5 октября 2015 года № 1063 «Об утверждении муниципальной программы «Использование арендных платежей Темрюкского городского поселения Темрюкского района по ЭСО филиала АО «НЭСК-электросети» «Темрюкэлектросеть» на 2016 - 2018 годы»;

3) Постановление администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 19 июля 2016 года № 877 «О внесении изменений в постановление администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 5 октября 2015 года № 1063 «Об утверждении муниципальной программы «Использование арендных платежей Темрюкского городского поселения Темрюкского района по ЭСО филиала АО «НЭСК-электросети» «Темрюкэлектросеть» на 2016 - 2018 годы».

3. Специалисту 1 категории (по организационным вопросам  и взаимодействию со средствами массовой информации (СМИ)) администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района Е.С.Игнатенко разместить настоящее постановление на официальном сайте Темрюкского городского поселения Темрюкского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы Темрюкского городского поселения Темрюкского района  В.Д.Шабалина.

5. Постановление администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района «О внесении изменений в постановление администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 5 октября 2015 года № 1063 «Об утверждении муниципальной программы «Использование арендных платежей Темрюкского городского поселения Темрюкского района по ЭСО филиала АО «НЭСК-электросети» «Темрюкэлектросеть» на 2016 - 2018 годы» вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 11 июля 2016 года.

Глава Темрюкского городского поселения

Темрюкского района                                                                                 А.Д.Войтов