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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Темрюкского городского поселения Темрюкского муниципального района
Краснодарского края
от ______________№ ______________







Муниципальная программа
 Темрюкского городского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края
«Обеспечение земельных участков, предоставленных многодетным семьям, инженерной
 инфраструктурой в целях жилищного строительства»

ПАСПОРТ
муниципальной программы 
Темрюкского городского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края
«Обеспечение земельных участков, предоставленных многодетным семьям, инженерной
 инфраструктурой в целях жилищного строительства»

	Координатор муниципальной программы
	Заместитель главы Темрюкского городского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края (координирует работу профилактики правонарушений и взаимодействия с правоохранительными органами, вопросы взаимодействия с воинскими частями и казачеством, вопросы деятельности в сфере агропромышленного комплекса и земельных отношений Темрюкского городского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края, вопросы в сфере строительства, благоустройства, энергетики, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, охраны окружающей среды)

	Участники муниципальной программы
	Отдел по капитальному строительству администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края

	Цель муниципальной программы
	Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края

	Задачи муниципальной программы
	1. Строительство объектов инженерной инфраструктуры

	Перечень целевых показателей муниципальной программы
	1.Количество разработанных проектов

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	3 этапа
2027 – 2029 годы

	Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб.
	всего
	в разрезе источников финансирования

	Годы реализации
	
	краевой бюджет
	местный бюджет

	2027
	0,0
	0,0
	0,0

	2028
	28 109,2
	0,0
	28 109,2

	2029
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего
	28 109,2
	0,0
	28 109,2



1. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Обеспечение земельных участков, предоставленных многодетным семьям, инженерной
 инфраструктурой в целях жилищного строительства»

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение показателей

	
	
	
	Отчетный 
(2026) год 
	2027 год
	2028 год
	2029 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Муниципальная программа «Обеспечение земельных участков, предоставленных многодетным семьям, инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства»

	1.1
	Количество разработанных проектов
	шт.
	0
	0
	0
	2



2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Обеспечение земельных участков, предоставленных многодетным семьям, инженерной
 инфраструктурой в целях жилищного строительства»
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Годы реализации
	Объем финансирования, тыс. рублей
	Непосредственный результат реализации мероприятия
	Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель

	
	
	
	всего
	в разрезе источников финансирования
	
	

	
	
	
	
	краевой бюджет
	местный бюджет
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Цель 1
	Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края

	1.1
	Задача 1.1
	Строительство объектов инженерной инфраструктуры

	1.1.1
	Строительство объектов водоснабжения
	2027
	0,0
	0,0
	0,0
	Разработано проектов 
	Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края

	
	
	2028
	10 569,3
	0,0
	10 569,3
	
	

	
	
	2029
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	всего
	10 569,3
	0,0
	10 569,3
	
	

	1.1.2
	Строительство объектов водоотведения (канализации)
	2027
	0,0
	0,0
	0,0
	Разработано проектов 
	Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края

	
	
	2028
	17 539,9
	0,0
	17 539,9
	
	

	
	
	2029
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	всего
	17 539,9
	0,0
	17 539,9
	
	

	
	ИТОГО
	2027
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	[bookmark: _GoBack]
	
	2028
	28 109,2
	0,0
	28 109,2
	
	

	
	
	2029
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	ВСЕГО
	28 109,2
	0,0
	28 109,2
	
	




3. Методика оценки эффективности реализации муниципальной
программы
	
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от    17 июля 2023 г. № 1540 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Темрюкского городского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края».

4. Механизм реализации муниципальной программы и контроль
за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:
обеспечивает разработку муниципальной программы;
формирует структуру муниципальной программы и перечень  участников муниципальной программы;
организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;
принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;
организует работу по достижению целевых показателей муниципальной программы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;
разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их представления;
проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представленной участниками муниципальной программы;
ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;
готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);
организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте Темрюкского городского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте Темрюкского городского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.
Координатор муниципальной программы ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным годом, представляет в отдел по финансам и бюджету администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.
Заказчик:
заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
проводит анализ выполнения мероприятия;
несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;
осуществляет согласование с координатором муниципальной программы возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;
осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.
Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств осуществляет полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.
В рамках муниципальной программы планируется закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 



Заместитель главы 
Темрюкского городского поселения
Темрюкского муниципального района
Краснодарского края                                                                            М.В. Казакова
